## MVP

Пользовательский путь

- Игрок появляется в лавке у котла.

- Игрок нажимает кнопку “Старт”

- На панели рецептов появляется заказ (3-4 простых шага).

- Игрок берёт ингредиенты со стола (до 3-4 видов).

- Использует инструменты (ступа для измельчения, ложка для дозировки, палка для размешивания).

- Следит за температурой котла (кнопка нагрева/охлаждения).

- При правильном выполнении шагов -> зелье готово, заказ выполнен.

- При ошибках -> растёт нестабильность, может случиться взрыв.

- После завершения цикла игрок получает следующий заказ.

Минимальный набор функций MVP

- Котёл с изменяющимся цветом жидкости (минимум 3 состояния: нормальное, нестабильное, взрыв).

- Панель рецептов (иконки шагов, таймер).

- 3 инструмента: ступа, ложка, палка.

- Кнопка нагрева/охлаждения.

- 5 уровней рецептов.

Взаимодействие

- Взять/переместить объект.

- Измельчить ингредиент в ступке.

- Засыпать/влить в котел.

- Перемешать палкой.

- Нагреть/остудить котёл кнопкой.

Фидбэк

- Цвет жидкости в котле меняется.

- Простой звуковой отклик (шипение, бурление, взрыв).

- Счетчик нестабильности (шкала).

Что пока НЕ делаем (можно оставить для расширенной версии)

- Сложные эффекты ингредиентов (например, крик мандрагоры).

- Экономику/прогрессию (деньги, апгрейды лавки).

- Очень продуманный сюжет, кастомизация.

## Дорожная карта:

Октябрь - Базовые механики

- Разработка центрального котла (модель + логика ингредиентов).

- Реализация нескольких ингредиентов и их простых эффектов.

- Добавление моделей: ступа, ложка, палка для размешивания.

- Простейший UI рецептов (шаги + таймер).

Итог: внутренний прототип, проверка базового геймплея.

Ноябрь - Игровая логика и фидбэк

- Добавление функционала инструментам.

- Введение системы нестабильности (шкала ошибок).

- Эффект взрыва котла (визуал и звук).

- Условия успеха (новый заказ) и провала (взрыв/ошибка).

- HUD: шкала нестабильности.

- Арт-оформление лавки (минимум окружения).

- Стартовый экран и экран результата.

Итог: играбельная версия.

Декабрь - Полировка

- Добавление SFX (бурление, измельчение, взрыв) и фоновой музыки.

- Анимации объектов (ингредиенты, инструменты).

- Полировка UI.

- Тестирование и багфиксы.

Итог: MVP готов к показу.

## Бэклог

| Приоритет | Ответственный | User Story (Пользователь...) | Техническая задача | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вера | Видит котёл и может наливать туда ингредиенты | Сделать 3D-модель котла, настроить коллизию и физику для приёма объектов | Анализ |
| 1 | Вера | Понимает, что жидкость меняется в зависимости от действий | Реализовать простую смену материала/цвета жидкости (нормально -> нестабильно -> взрыв) | Анализ |
| 1 | Вера | Может нагревать и охлаждать котёл | Сделать две кнопки (Heat/Cool), связать с состоянием котла | Анализ |
| 1 | Катя | Видит базовые ингредиенты | Нарисовать/найти 3D-модели: гриб-светляк, слизь, пепел феникса, кристалл льда | Анализ |
| 1 | Вера | Может добавлять ингредиенты в котел | Сделать механику «взял предмет -> бросил в котёл -> добавилось в рецепт» | Анализ |
| 1 | Вера | Может измельчить ингредиент | Реализовать работу ступки (объект становится измельченным после взаимодействия) | Анализ |
| 1 | Вера | Может дозировать ингредиенты | Добавить мерную ложку (1/2/1 ч.л.), реализовать механику объёма | Анализ |
| 1 | Вера | Может размешивать зелье | Реализовать механику перемешивания палкой (по часовой/против) | Анализ |
| 1 | Катя | Видит задание | Нарисовать панель рецептов (UI с шагами и таймером) | Анализ |
| 1 | Катя | Получает задание перед началом | Добавить логику отображения рецепта (3-4 шага) | Анализ |
| 1 | Катя | Понимает, что сделал ошибку | Добавить счётчик “нестабильности”, связать с неверными действиями | Анализ |
| 1 | Вера | Испытывает фидбэк при взрыве | Реализовать визуальный и звуковой эффект взрыва котла | Анализ |
| 1 | Катя | Чувствует атмосферу лавки | Подобрать простые текстуры/декор (полка, свечи, фон) | Анализ |
| 2 | Катя | Может завершить заказ | Добавить условие «правильный порядок шагов -> успех -> новый заказ» | Анализ |
| 2 | Вера | Понимает, что зелье испорчено | Добавить условие «нестабильность > порога -> взрыв, заказ не выполнен» | Анализ |
| 2 | Катя | Видит базовый интерфейс | Сделать HUD: таймер заказа + шкала нестабильности | Анализ |
| 2 | Катя | Видит стартовую сцену | Сделать экран «Начать игру» | Анализ |
| 2 | Катя | Видит финальный экран | Сделать экран «Заказ выполнен / Заказ провален» | Анализ |
| 3 | Катя | Слышит базовые звуки | Добавить SFX: бурление, измельчение, сыпание порошка, взрыв | Анализ |
| 3 | Катя | Слышит фоновую музыку | Добавить простую атмосферную фонограмму | Анализ |