- с какими трудностями столкнулись, как их решали

- что не успели (и почему)

- что хотелось бы изменить

Рефлексия по проекту Brew & Boom

Наш проект делали вдвоем: Вера занималась программной частью и логикой, Катя отвечала за модели и визуальный стиль. Идею и общую концепцию придумывали вместе, поэтому все решения приходилось согласовывать и с точки зрения кода, и с точки зрения картинки.

Трудности и как мы с ними справлялись

Первая сложность связана с взаимодействиями в сцене. На бумаге все выглядело просто: взять объект, измельчить, добавить в котел, нагреть или охладить. На деле каждый шаг упирался в коллайдеры, слои, лучи от контроллеров, анимации и ограничения VR. Например, ингредиент должен был понимать, в какой инструмент его положили и не дублироваться. Ступка должна была реагировать только на нужные предметы. Котел обязан был менять цвет в соответствии с рецептом и состоянием. Здесь Вера много времени потратила на отладку логики взаимодействия и аккуратную работу с состояниями, а Катя правила размеры и расположение моделей, чтобы они корректно работали с физикой и не ломали ощущение масштаба.

Отдельная история с интерфейсом. В плоской игре можно просто нарисовать панель, а в VR нужно, чтобы все читалось на расстоянии, не уезжало из поля зрения и не ломало атмосферу. Мы экспериментировали с размером текста, расстоянием до доски, контрастом. Часто что-то выглядело красиво на скриншоте, но оказывалось неудобным внутри шлема. Пришлось несколько раз переделывать расположение элементов и формулировки заданий, чтобы игроку было ясно, что от него хотят.

Технически непросто было и со звуком. Хотелось, чтобы музыка и эффекты помогали понимать состояние котла. В какой-то момент логика аудио разрослась, и стало очевидно, что нужен единый менеджер. Вера переписала систему так, чтобы все звуки шли через один скрипт, а не вызывались из разных мест по-разному. Это заняло время, но в итоге стало проще подключать новые клипы и управлять переходами между мелодиями.

Чего мы не успели и почему

Мы сразу понимали, что времени на все задумки не хватит, но все равно переоценили объем. В результате в MVP не попали несколько вещей, которые нам очень хотелось сделать.

Мы не реализовали сложные эффекты ингредиентов. В планах было более хитрое поведение кристалла и другие уникальные фишки. На практике мы остановились на более простой схеме, чтобы успеть собрать цельный цикл из заказа и результата.

Не дошли руки до полноценной системы прогресса с деньгами, улучшениями лавки и разветвленными рецептами. На это просто не осталось времени: много дней ушло на стабилизацию базового геймплея. Приходилось выбирать между новыми фичами и доводкой уже существующих. Мы сознательно выбрали второе, чтобы не получить набор сыроватых механик.

Еще одно упущение касается обучения. Мы хотели сделать мягкое вступление, где игроку постепенно объясняют, как брать предметы, как работает котел и что делать, если что-то пошло не так. В итоге объяснение в основном живет на стене и на доске с рецептами, а отдельно продуманного туториала нет. Причина та же: ограниченный срок и постоянно возникающие технические задачи.

Что хотелось бы изменить в будущем

Во-первых, архитектуру. Сейчас проект собран так, как часто бывает на учебных задачах. Сначала было много быстрых решений, а уже потом стало ясно, что их надо объединять и упрощать. В идеале хочется более гибкую систему рецептов, где можно легко добавлять новые комбинации без переписывания логики. То же самое касается состояний котла и нестабильности. Было бы здорово вынести эти вещи в отдельные модули и сделать их более независимыми.

Во-вторых, мы бы уделили больше времени ощущениям от взаимодействия. Сейчас все работает, но иногда не хватает весомости. Хотелось бы донастроить анимации, добавить больше эффектов при измельчении, размешивании и попадании ингредиента в котел. В VR такие мелочи сильно влияют на погружение.

В-третьих, мы бы поработали над визуальным разнообразием лавки. Катя проделала большую работу с моделями и стилистикой, но окружение по-прежнему довольно камерное. В будущем можно добавить больше декоративных деталей, живых источников света и всей той магической мелочи, что делает пространство уютным и запоминающимся.

И наконец, мы бы заранее заложили время на тестирование с людьми, которые впервые играли в нашу игру. Сейчас многие решения принимались изнутри команды.

В целом Brew & Boom стал для нас важным опытом. Прокачались в работе с VR, взаимодействиями и архитектурой игрового процесса. Получили практику в создании стилизованных моделей и интерфейса для виртуальной среды. Обе убедились, насколько важно с самого начала договариваться о масштабе задач и вовремя урезать амбиции ради живого рабочего прототипа.